合肥经济技术开发区

2022年度生态工业园区年度评价报告

合肥经济技术开发区管理委员会

二〇二三年六月

目  录

一、主要工作进展	- 1 -

（一）园区基本情况	- 1 -

（二）突出政治责任	- 2 -

（三）完善管理机制	- 3 -

（四）提升能力建设	- 5 -

（五）落实行动计划	- 5 -

（六）推进重点项目	- 8 -

（七）配套保障措施	- 10 -

（八）扎实开展生态环保督察整改	- 11 -

二、取得的成效	- 12 -

（一）生态工业园区指标运行良好	- 12 -

（二）污染排放控制明显	- 15 -

（三）环境质量持续向好	- 15 -

（四）经济社会高质量发展	- 16 -

（五）资源能源利用效率较高	- 17 -

（六）生态工业链网完善	- 19 -

（七）减污降碳绿色生产	- 23 -

（八）环境风险防范有力	- 23 -

（九）环境管理提质增效	- 24 -

三、建设中存在的问题	- 24 -

（一）环保督察问题整改存在压力	- 24 -

（二）环境质量持续改善任重道远	- 24 -

四、下一阶段工作计划	- 25 -

（一）扎实做好环保督察问题整改，深化整改成效	- 25 -

（二）落实污染防治攻坚战年度任务，巩固初步战果	- 25 -

（三）持续加大环境监管执法力度，完善执法体系	- 26 -

（四）全面夯实环境保护责任，优化营商环境	- 26 -

五、对照考核表	- 27 -

# 一、主要工作进展

- （一）园区基本情况

合肥经济技术开发区（简称合肥经开区）设立于1993年4月3日。1995年12月，成为国家首批行政管理体制和机构改革试点开发区。2000年2月，晋升为国家级经济技术开发区。截至2022年12月，合肥经开区已相继荣膺全国首批“国家新型工业化示范基地（家电）”、首批“低碳工业园区”“国家绿色园区”、全国首个政府引导型“国家住宅产业化基地”“国家装配式建筑示范城市”“绿色发展最佳实践园区”“国家外贸转型升级基地（消费类电子产品）”“国家进口贸易创新示范区”“国家级双创示范基地”等多个国家级荣誉。

2022年，合肥经开区经济发展稳中向好。与2021年相比，地区生产总值1337.6亿元，增长4.4%，高于全市增长率2.2个百分点，对全市贡献率达到17.9%；规上工业增加值、三产增加值增、固定资产投资分别增长4.2%、6%、24.5%，均高于全市平均水平。固定资产投资、技改投资、建安投资、规上服务业营收、房地产销售面积等5项主要经济指标位列安徽省各开发区首位。2022年，商务部综合发展水平考核评价结果显示，在全国217家国家级经开区中，合肥经开区综合排名第6位、中部地区排名第1位、实际使用外资第10位。

在发展经济的同时，合肥经开区深入践行习近平生态文明思想，牢记“绿水青山就是金山银山”理念，充分发挥政府主导作用，开展各项环境保护工作，特别是开展了近15年的生态工业园区创建示范活动。

2008年，合肥经开区启动生态文明建设示范区（生态工业园区）（简称生态工业园区，原国家生态工业示范园区）创建工作，管委会负责同志组织成立生态工业园区创建示范工作领导小组，规划在北至312国道、东至沪蓉高速公路、南至派河、西至合九铁路的53km2行政管辖区域开展创建示范活动，规划范围涵盖了核心工业区、行政中心和生活区。

2010年11月，生态环境部（原环境保护部）、商务部、科学技术部组成的国家生态工业示范园区建设协调领导小组（简称领导小组）批准合肥经开区开展国家生态工业示范园区建设（环发〔2010〕129号）。通过产业结构和能源结构优化、环境基础设施建设、资源能源高效利用等措施，合肥经开区综合竞争实力不断增强，生态工业链条日趋完善，整体环境质量不断提升，获得了良好的经济效益、社会效益和生态环境效益。

2021年4月和2022年4月，合肥经开区先后通过领导小组组织的技术核查和验收评审。2022年11月，合肥经开区获得“生态文明建设示范区（生态工业园区）”命名（环科财〔2022〕72号），并在中国生态文明论坛南昌年会上，获得生态环境部领导授牌，取得创建示范活动里程碑式的成果。

根据《国家生态工业示范园区管理办法》（环发〔2015〕167号）和《关于报送2022年度生态文明建设示范区（生态工业园区）建设评价报告的通知》（科财函〔2023〕64号）工作要求，现将2022年度合肥经开区生态工业园区（原国家生态工业示范园区）建设相关工作汇报如下。

- （二）突出政治责任

合肥经开区强化组织领导，坚决扛起生态环境保护政治责任，把生态文明建设和生态环境保护工作作为区管委会重点工作紧抓不放，2022年召开主任办公会、专题工作布置会研究部署生态环境保护工作共计23次，开展重点生态环境工作调度，推动突出生态环境问题整改。落实《合肥经济技术开发区生态环境保护工作职责规定》，推动各部门和社区履行好生态环境保护职责，形成工作合力，建立权责明晰、协调联动、齐抓共管的生态环境治理体系。

在“垂改”背景下，合肥市生态环境局印发了《关于印发合肥市生态环境局派出机构工作职责等事项的通知》，合肥经开区生态环境分局进一步明确了工作职责，具体职权包括建设项目环评文件审批、排污许可证核发、污染防治设施的拆除或闲置审批、危险废物跨省转移初审、污染防治设施监察、对违反环境法规的行为进行处罚。

在碳达峰碳中和战略背景下，合肥经开区明确以生态工业园区建设为抓手，从经济发展、产业共生、资源节约、环境保护、信息公开五个方面积极开展低碳经济实践，不断优化产业结构和能源结构，促进双碳目标的实现。

- （三）完善管理机制

鉴于《合肥市生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革实施方案》（合办〔2020〕4号）文件精神，为更好地推动园区生态环境保护工作，合肥经开区成立了生态环境保护委员会，环委会主任由管委会党工委书记、管委会主任担任，副主任由管委会党工委、管委会班子成员担任。单位涵盖了管委会办公室、经贸发展局、建设发展局、财政局、人事劳动局、社会管理局、市场监督管理局、投资促进局、城市管理局、科学经济局、应急管理局、生态环境分局、重点建设工程管理中心、建设管理服务中心、自规分局、公安分局等部门负责人。环委会下设办公室，办公室设在生态环境分局，办公室主任由生态环境分局局长兼任，建发局、经贸局分管负责人兼任办公室副主任。区环委会办公室安排专人负责日常工作，所需经费列入财政预算。各成员单位应指派一名联络员，负责联络和协调日常具体工作。

合肥经开区贯彻落实新《环保法》《大气污染防治法》《环境影响评价法》《水污染防治法》《固体废物污染环境防治法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的新要求，区内各部门联动开展环境综合执法，丰富执法方式和手段，通过组织随机抽查、专项检查、信访查处等强化环境监管和执法，坚决打击违法行为，保障区内环境安全。将环境保护纳入全区安全生产监督管理体系，与消防、安全生产等部门形成联动，把杜绝环境安全隐患作为全区环保工作重点，进一步增强应对环境突发事件的能力，未发生突发环境事件或因环境引发的群体事件。

为推动企业开展节能减排相关工作，合肥经开区制定了《合肥经济技术开发区推动经济高质量发展若干政策》，对工业企业绿色生产等项目固定资产投资200万元以上的，按固定资产投资额的30%给予最高300万元补贴。推动产业链强链补链，对我区重点产业链引进的龙头企业及关键配套企业，给予“一事一议”支持。对区内主导企业引进符合开发区产业政策的关键配套企业，经认定，自投产之月起3年内，按配套企业每年新增的区级经济贡献，70%奖励给主导企业，30%奖励给配套企业。制定《合肥经济技术开发区促进工业企业增效升级的若干政策》对工业企业绩效进行综合评价，绿色发展指标占评价权重20%以上，对通过ISO14000环境管理体系认证单位加2分作为鼓励。

针对中央和省级生态环境保护督察及合肥经开区自查发现的重点环境问题，合肥经开区采取专班式推进，强化闭环处置“机制化”，试行台账式销号管理，管委会领导定期召开工作调度会议，确保逐个整改、不留死角，并且以“回头看”自检巩固整改成果。

- （四）提升能力建设

合肥经开区生态环境分局充分发挥党建引领作用，促进党建与业务深度融合。分局党支部结合作风建设、生态环保等重难点工作，不定期设置主题，组织开展活动，通过党组织结对共建、共过主题党日活动、共同参加生态文明实践等形式，发挥党建引领作用，引领党员、企业主动参与合肥经开区的生态文明建设。针对提升项目环评审批时效、加强政策宣传解读、点对点开展企业帮扶等，探索设置生态宣传、项目服务、蓝天碧水等“功能性党小组”和“双招双引”节能环保专班，通过收集问题、交流讨论、审批承诺、上门对接等形式，及时精准高效地帮助企业解决痛点、难点问题。结合党员的工作岗位、兴趣和个人意愿等，以促进经开区高质量发展为落脚点，打造3支党员先锋队，通过党员示范岗树立“人人都是党小组长”的理念，不断增强党员的宗旨意识，提高党员履责的积极性和主动性，在推进“一改两为五做到”工作中当先锋、做表率。

在硬件提升方面，合肥经开区加强科技治污力量，建成大气微型站30个、小型标准站5个、购买激光雷达溯源服务，构建大气污染成因解析、“天地空”一体化大气污染监控体系。

在新冠疫情防控工作中，生态环境分局对14家一级以上医疗机构及卫生服务中心、8个隔离点和全区核酸采样点医疗废物收集贮存和转运情况开展日常巡查检查，确保医疗废物的安全处置。

- （五）落实行动计划

- 1、深入打好污染防治攻坚战

蓝天保卫战方面，对大气环境污染问题开展拉网式巡查，建好问题整改“一本账”。生态环境分局强化对大气污染防治工作“前哨”预警作用，摸清底数清单，压实施工单位扬尘管控的主体责任，建立网格化动态巡查监管，对施工现场及周边区域裸土进行全覆盖摸排，做到底数清、情况明。针对重点地块大气扬尘问题，利用摄像头、激光雷达走航、无人机等科技手段加强“一地一策”治理管理效率，科学治尘。对长期闲置地块产生的扬尘，限时要求责任单位通过硬化地面和铺设扬尘覆盖网等手段进行整改。对渣土清运和洒水降尘作业，规范运输路线和作业时段，开展常态化管控。2022年，合肥经开区累计完成105个涉企突出问题的整改，及时扑灭市级和区级火点并消除黑斑，督促24家企业完成废气污染防治设施的建设和升级改造，对53家重点VOCs排放企业开展专项执法检查。

碧水攻坚战方面，合肥经开区管委会每周组织召开河长制专项行动及雨污整治工作调度会。对市区两级排查的共计710个排水户问题点位开展包保调度，督促区内企事业单位及小区集中整治管网错接、漏接、混接等，开展门面房经营户违规排水专项整治。投资2.4亿元建设王建沟上游生态修复工程，河道清淤3.3万方，更换上游老旧污水管网4705米，主动对接确保经开区污水处理厂四期项目达到满负荷运转条件，提升污水收纳和处理能力。按上级部署做好巢湖综合整治工作，开展入河排污口排查整治，共排查72个入河排口，梳理出问题排口13个。

净土持久战方面，合肥经开区无受污染耕地地块，污染地块安全利用率达到100%。2022年，生态环境分局组织完成晋煤金龙源化工地块土壤修复效果评估工作，督促29家重点监管单位落实土壤隐患排查工作主体责任，对工业固体废物产生单位依规开展申报登记和审核工作。

- 2、聚焦“双碳”推进绿色发展

2022年，合肥经开区按照领导小组工作要求，编制了《碳达峰碳中和实施专项报告》，明确能源绿色低碳转型行动、节能降碳增效行动、工业领域碳达峰行动、循环经济助力达峰行动、绿色低碳科技创新行动、绿色建筑与绿色交通、绿色低碳全民行动、国际合作低碳转型行动等重点任务，制定2025年和2030年目标，从顶层设计角度对“双碳”工作的推进奠定了基础。

在工业领域，合肥经开区在产业布局中瞄准节能环保产业，重点打造新能源及智能网联汽车产业集群，依托大众（安徽）、蔚来、江淮3家整车龙头企业，打造涵盖平台研发—智能制造—智慧出行—智能充换电—无人驾驶—示范应用于一体的智能网联汽车示范区，已集聚产业链上下游企业70多家。工业企业通过开展清洁生产审核、能源评价相关工作，实现智能化改造，实现产业升级。

在交通领域，2022年合肥经开区财政投入资金超过1.6亿元以上，购置新能源公交车，完成对95台老旧柴油车辆的淘汰，大力推广了新能源汽车应用，目前公交公司149辆运营车辆全部为新能源公交车，实现公交车中新能源车辆占比100%。

在建筑领域，合肥经开区建立了推动绿色建筑发展的工作机制，成立区绿色建筑与建筑节能领导小组，办公室设在建发局住宅产业化促进中心。2022年，园区对既有公共建筑开展节能改造，总面积6.79万平方米，改造内容主要包含屋面及门窗、排水器具、暖通设备、灯具等节能改造。全年城镇新增太阳能、空气能、地热能等可再生能源建筑应用比例达到86.7%。

在生活领域，合肥经开区围绕“线上+线下+周边产品”多种模式强化宣传，积极推动垃圾分类进校园、进机关、进企业、进社区、进家庭。目前，合肥经开区建成垃圾分类集中投放站391座，覆盖居民家庭15.37万户，实行垃圾分类的公共机构有104家，全面推行生活垃圾分类集中定时定点投放，逐步撤销单元门前垃圾桶。

截至2022年底，合肥经开区获评国家绿色工厂6家、省级绿色工厂10家，国家绿色供应链管理示范企业1家，入选国家绿色设计产品8家，工业产品绿色设计示范企业1家；省级绿色学校2所、市级绿色学校14所、国际生态学校1所；市级绿色社区30个。绿色细胞建设有力助推“双碳”工作。

- （六）推进重点项目

- 1、产业代谢类项目

2022年，合肥经开区全年新签约重点项目127个，总投资1051亿元（蔚来新桥二期未计入），其中亿元以上项目81个，主要包括长鑫二期、大众数字化销售总部等。利用外商直接投资完成6.69亿美元，占全市的55%，全市第一。

集成电路产业方面。长鑫一期全面达产，长鑫二期（总投资802亿元）加快建设，主体建筑已全部封顶，2023年内实现生产投片。2022年，新引进新美光硅零部件等产业链项目24个，总投资58.3亿元，集成电路企业累计已达78家。

新能源汽车产业方面。蔚来新桥产业园一期建成投产。蔚来新桥产业园二期项目洽谈落地，具体包括整车二期（110亿元）、电驱动（51.6亿元）和电池一期（194亿元）三个项目，总投资355.6亿元。大众安徽工厂一期建成，新引进大众数字化销售服务总部（17亿元）等项目。发挥产业链招商优势，累计引进大众、蔚来上下游配套项目27个，总投资369亿元。

生物医药产业方面。合肥综合性国家科学中心大健康研究院项目已建成运营（总投资25亿元），发挥创新平台作用，引进20个海内外高层次科研团队，孵化天港免疫药物、阿法纳生物等10个科技成果转化项目，重点突破创新药、免疫治疗等领域，并作为智库为生物医药项目进行咨询把关。

- 2、生态建设类项目

合肥经开区牢记生态建设类项目建设要以问题为导向，此前建设的国内第一个高标准就地处理初期雨水调蓄项目于2022年获得全国市政工程质量最高奖。现阶段，合肥经开区主要生态建设项目为王建沟生态修复工程。

王建沟作为派河水10支流之一，河道长6.5公里，流域面积32.6平方公里，汇水单位包括合肥经开区、肥西县、合肥高新区，均为城市建成区。城市开发前主要是生态农田、池塘湖泊，随着工业化、城市化进程加快，河流及流域内存在生态退化、水系割裂、水脏（2016年被住建部列为黑臭水体考核治理河道）、水多（汛期易涝）、水少（晴天无生态基流）等突出环境问题。

2022年，合肥经开区对接合肥市水投公司，加快上马经开区污水处理厂四期项目，提升污水收纳和处理能力。目前，项目已经竣工，调试运行已基本完成。下一步，通过污水处理厂统筹调度，进一步改善雨季污水外溢风险。全年投资5700万，完成王建沟上游西北生活区五条市政道路的老旧瘪堵渗漏的污水管网进行全面提标改造，采用管道原位更换技术，更换污水顶管共计4705米，减小污水外溢风险。投资300万，对2.1km河道进行了全段清淤，共清理淤泥约3.3万方。同时制定了定期清淤长效管理制度，管护费用挂钩河道水质考核，解决存量底泥对水质影响。截至2022年底，王建沟上游生态修复工程已试运行8个月、正式投运4个月，运行情况良好，围绕翡翠湖Ⅲ类水质目标，对入湖10个排口、流域9平方公里的初期雨水进行生态化治理，建成初期雨水生态滤池1.4万m³，生态缓冲带0.8公顷，恢复水生植物3公顷，运行情况良好，

中游生态修复工程为城镇空间的保护修复项目。工程采取必要的生态修复措施，打通王建沟流域城市内部水系、绿地，形成较完整的生态网络。建设内容包括河道修复长度约3.0km，海绵廊道建设长度约3.3km，以及雨水调蓄净化设施。项目总投资44228万元，2022年开工、计划2024年竣工。

- （七）配套保障措施

- 1、政策保障

通过开展生态工业园区创建示范活动，合肥经开区提出严格环境准入条件，绿色招商，从源头将招商引资向招商“选”资转变。对新进项目在技术水平、资源利用效率、污染物排放、环境管理等方面进行约束。为促进节能减排，发展低碳经济，构建生态工业体系，合肥经开区制定《合肥经济技术开发区推动经济高质量发展若干政策》《合肥经济技术开发区促进工业企业增效升级的若干政策》《合肥经济技术开发区创新创业园入园企业扶持奖励政策》等激励政策推动传统产业优化升级，改变能源利用模式。

- 2、技术保障

为了提高办公效率，扩大政务公开度，合肥经开区建成了覆盖整个管委会的综合信息系统，所有政务信息均可在局域网内传递和查询，极大地方便了“大环保”管理模式下部门之间的信息沟通与交流，也促进了资源节约。依托生态工业园区创建示范活动建设的信息平台，广大群众及时了解到政策法规、节能环保企业、清洁生产、资源交换平台、绿色创建、企业社会责任、污染排放情况等信息，不仅满足了信息公开制度的要求，更是为合肥经开区全社会促进绿色发展提供了信息交流的平台和监督手段。

- 3、人才保障

合肥经开区人社部门与重点高校保持密切联系，定期组织重点企业走进进校园招才引智。此外，人社部门通过微信公众号、人才网站、校企区信息化网络平台等线上渠道及时发布区内企业招聘岗位信息，全力做好人才保障工作。2022年，依据《合肥市服务人才发展若干政策（试行）》（合人才〔2022〕1号）要求，合肥经开区研究制定相关政策，并组织发放购房补贴和租房补贴。

- （八）扎实开展生态环保督察整改

2022年，合肥经开区整改办印发《关于在全区范围内开展突出生态环境问题整改“回头看”排查的通知》，对历年中央和省级生态环境保护督察转办的信访件和反馈问题“回头看”。经核查，2017—2022年，各级生态环保督察组转办合肥经开区信访件285件、反馈个性问题4个。截至2022年底，全部信访件和2个个性问题均已完成市级验收销号；作为生态环保督察均反馈的安徽佳通轮胎有限公司异味投诉问题（共涉及2个个性问题），合肥经开区环委会高度重视整改工作，印发了专项整改工作方案，按序时进度完成问题整改。

# 二、取得的成效

- （一）生态工业园区指标运行良好

合肥经开区《生态工业园区建设验收报告》成稿于2021年，报告中以2020年数据作为对标年份。本次年度评价以2015年发布的现行《国家生态工业示范园区标准》（HJ 274-2015）为依据，在32项指标中选取其中23项进行对标，数据跨度年为2020—2022年，并分析2022年较2021年指标值变化情况。

经测算，23项指标全部达标。与2021年指标值相比，17项指标实现向好的变化趋势。人均工业增加值、综合能耗弹性系数、单位工业增加值综合能耗、主要污染物排放弹性系数、单位工业增加值二氧化碳排放量年均削减率、绿化覆盖率等6项指标未实现向好的变化趋势（见表1）。

表1  2020—2022年合肥经开区《国家生态工业示范园标准》（HJ 274-2015）达标情况

| 分类 | 序号 | 指标 | 单位 | 标准值 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 较上一年变化趋势 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济 发展 | 1 | 人均工业增加值 | 万元/人 | ≥15 | 25.91 | 36.61 | 32.24 | / |
| 产业 共生 | 2 | 建设规划实施后新增构建生态工业链项目数量 | 个 | ≥6 | 21 | 22 | 23 | 向好 |
|  | 3 | 工业固体废物综合利用率 | % | ≥70 | 93.47 | 90.92 | 92.84 | 向好 |
| 资源 节约 | 4 | 单位工业用地面积工业增加值 | 亿元/平方公里 | ≥9 | 14.18 | 16.15 | 16.35 | 向好 |
|  | 5 | 综合能耗弹性系数 | － | ≤0.6 | 0.14 | 0.14 | 0.20 | / |
|  | 6 | 单位工业增加值综合能耗 | 吨标煤/万元 | ≤0.5 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | / |
|  | 7 | 新鲜水耗弹性系数 | － | ≤0.55 | 0.38 | 0.49 | 0.33 | 向好 |
|  | 8 | 单位工业增加值新鲜水耗 | 立方米/万元 | ≤8 | 3.79 | 3.71 | 3.36 | 向好 |
| 环境 保护 | 9 | 工业园区重点污染源稳定排放达标情况 | % | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 向好 |
|  | 10 | 工业园区国家重点污染物排放总量控制指标及地方特征污染物排放总量控制指标完成情况 | － | 全部完成 | 全部完成 | 全部完成 | 全部完成 | 向好 |
|  | 11 | 工业园区内企事业单位发生特别重大、重大突发环境事件数量 | － | 0 | 0 | 0 | 0 | 向好 |
|  | 12 | 环境管理能力完善度 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 向好 |
|  | 13 | 工业园区重点企业清洁生产审核实施率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 向好 |
|  | 14 | 污水集中处理设施 | － | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 | 向好 |
|  | 15 | 园区环境风险防控体系建设完善度 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 向好 |
|  | 16 | 工业固体废物（含危险废物）处置利用率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 向好 |
|  | 17 | 主要污染物排放弹性系数 | － | ≤0.3 | -4.71 | -2.64 | -2.63 | / |
|  | 18 | 单位工业增加值二氧化碳排放量年均削减率 | % | ≥3 | 3.13 | 4.29 | 3.15 | / |
|  | 19 | 单位工业增加值废水排放量 | 吨/万元 | ≤7 | 2.43 | 2.24 | 1.98 | 向好 |
|  | 20 | 绿化覆盖率 | % | ≥15 | 46.32 | 46.00 | 46.00 | / |
| 信息 公开 | 21 | 重点企业环境信息公开率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 向好 |
|  | 22 | 生态工业信息平台完善程度 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 向好 |
|  | 23 | 生态工业主题宣传活动 | 次/年 | ≥2 | 2 | 3 | 4 | 向好 |

- （二）污染排放控制明显

合肥经开区不断优化产业结构，第二产业增加值从85%的比重削减至48%，第三产业增加值从15%显著上浮至52%，产业结构的调整为工业污染物的结构减排做出突出贡献。同时，园区优化能源结构，2022年工业企业不再有煤耗，汽油、柴油、其他石油制品等非清洁能源较“十三五”末期实现总量削减。

鉴于合肥经开区扎实推进污染防治攻坚战，尽管2022年合肥市生态环境局未对合肥经开区的污染物排放提出总量控制要求，但与2021年数据相比，合肥经开区工业源化学需氧量、氨氮、二氧化硫均得到总量和排放强度均实现了负增长，其中氨氮排放削减效果最为明显，总量和强度分别削减21.11%和23.02%。

- （三）环境质量持续向好

大气环境质量方面，2022年合肥经开区细颗粒物（PM2.5）和可吸入颗粒物（PM10）年平均浓度分别为31ug/m³和62ug/m³，较2021年分别下降6.1%和4.6%；空气质量优良天数比例为86%，位居全市前列。

水环境质量方面，合肥经开区有五个市级水质考核断面，分别为十五里河、王桥小河、瓦东干渠王岗、南淝河闸上、巢桥。参照《地表水环境质量标准》，十五里河、王桥小河、瓦东干渠王岗水质年度月均值达到地表Ш类水标准，南淝河闸上和巢桥年度月均值分别达到地表Ⅳ类和Ⅱ类水标准，水环境质量逐渐好转，均达到考核目标要求。

土壤环境质量方面，合肥经开区无受污染耕地地块，污染地块安全利用率达到100%。

声环境质量方面，《2022年度合肥市生态环境状况公报》数据显示，全市区域环境噪声等效声级为58.5dB(A)，道路交通噪声等效声级68.8dB(A)。

- （四）经济社会高质量发展

- 1、产业发展提质提效

合肥经开区是世界级集成电路和新能源汽车制造基地，已形成“3+6”产业体系（集成电路、新能源汽车、生物医药三大战新产业+智能家电、高端装备制造、汽车及零部件、智能终端、快速消费品、公共安全六大主导产业），战新产业跃升创新前沿，齐聚长鑫存储、大众安徽、蔚来汽车、江淮汽车、联宝电子、海尔工业园、合肥综合性国家科学中心大健康研究院等重点产业链项目340余个，全区汇集世界500强投资企业81家、上市企业12家，全球笔记本电脑市场1/8的产品以及全国冰箱和叉车市场1/4的产品均产自合肥经开区。

- 2、创新提升发展动能

合肥经开区拥有国家高新技术企业740家，科技型中小企业1020家，研发机构覆盖了82%的规上工业企业，科学研究与试验发展经费占比4.5%，每万人发明专利拥有量超160件。为吸引高端创新要素，合肥经开区加速构建“两湖科创圈”，不断增强创新动力，培育省级和市级专精特新企业分别为90户和203户，工信部专精特新小巨人企业7户，与清华大学、复旦大学、中国科技大学、哈尔滨工业大学、中国科学研究院等单位均开展了技术合作。

- 3、开放发展不断提速

合肥经开区致力于融入“双循环”，抢抓长三角一体化发展和自贸试验区建设机遇，不断提升开放平台能级。2022年进出口额高达205亿美元，分别占全省和全市比重的18%和38%。新桥机场运行“合肥－大阪”“合肥－荷兰阿姆斯特丹”等7条国际货运航线和“合肥－德国法兰克福”等国际客运航线。

- 4、城市能级持续跃升

合肥经开区聚焦“创新、服务、智造”，在“一个管家、两级管理、三级考核、四级网格、部门联动、市场运作”的精细化城市管理机制下，不断完善基础设施，打造国际化风貌。合肥经开区生态环境宜居宜业，“四湖四河”水质均达标，绿化覆盖率达到46%，空气优良率达到86%，拥有徽园（国家AAAA级旅游区）、翡翠湖公园、南艳湖公园、凤凰湖公园等生态品牌。

- 5、社会事业全面提质

合肥经开区坚持以人民为中心的发展思想，完善多层次的就业创业体系、优质均衡的公共服务体系、全覆盖的社会保障体系。2022年，合肥经开区城镇居民人均可支配收入较上年增长6%。引进清华附中、上海建平等优质教育资源合作办校，教育优质均衡水平跃至全市一流。建立健全“1+7+N”公共卫生服务体系和“887”疫情防控常态长效化工作机制，省级优质医疗资源覆盖全区。

- （五）资源能源利用效率较高

- 1、能源利用方面

根据国家和省、市建设节约型社会的要求，全面推进节约型社会的建设步伐，合肥经开区以通过以奖代补引导企业积极开展节能降耗工作，掌握企业节能降耗状况和环保设施运行情况，科学分析全区节能降耗的节点，制定节能降耗实施方案。积极推广节能新技术、新工艺，抓好重点行业和能耗大户的节能降耗，指导重点企业提高能源利用水平，有效控制单位工业增加值综合能耗。积极开展循环经济建设，编制了循环化改造实施方案，进一步扩大非化石能源使用比例，强化光伏并网发现试点范围。2022年，合肥经开区综合能耗弹性系数为0.20，单位工业增加值综合能耗为0.11吨标煤/万元。

- 2、水资源利用方面

合肥经开区积极推动发展循环经济，自觉运用循环经济的理念，始终把企业节水作为重点工作之一，从源头减少新鲜水用量，严格控制水资源消耗大、经济贡献率低的企业入园，长期监督检查企业新鲜水消耗情况，积极鼓励企业自主创新，广泛开展清洁生产、节水、中水回用工程项目。2022年，合肥经开区新鲜水用量较上年下降7.31%，工业用水重复利用率91.37%。

- 3、固废资源利用方面

合肥经开区以区域废物减量化为目标，以工业固体废物综合利用为手段，优先在企业内部实施清洁生产工艺和技术。企业内层面，通过原、辅材料的替代、工艺技术改造、废物的再利用和再循环等方法，使原材料安全高效利用；企业间层面，积极搭建产生废物和利用废物企业间的信息桥梁，提供工业固体废物交换平台实现企业间废物的资源化利用。此外，建立委托收集和处理处置的申报制度，要求园区企业对委托收集和处理的废弃物相关明细进行申报，对废弃物收集和处理处置企业的资质和信用记录等进行备案，建立园区废物收集和处置企业的门槛制度，确保园区废物安全处置和有效资源化。2022年，合肥经开区工业固废综合利用率达到92.84%，较上年度增长近2个百分点。

- 4、土地资源利用方面

合肥经开区亩均效益持续提升。2022年，经济发展局修订完善合肥经开区占地工业企业亩均评价办法，园区241户规上工业企业实现亩均税收40.2万元，实现总营业收入、职工人数、亩均营业收入、全员劳动生产率等四项指标位居合肥市第一。对低效用地，通过嫁接新项目或者收储的方式帮扶企业和片区提升亩均效益，全年完成8宗约950亩地块收储和净地交付，实现退二进三。2022年，合肥经开区单位工业用地面积工业增加值达到16.35亿元/平方公里，较上年度16.15亿元/平方公里呈现向好趋势。

- （六）生态工业链网完善

合肥经开区早在国家生态工业示范园区创建以前，就搭建了资源和能源高效利用、配套基础设施建设为特征生态工业链条，包括改善合肥市南部地区水环境质量的合肥经济技术开发区龚响堂污水处理工程项目（污水处理厂一期建设项目）、污水处理厂二期工程项目，以企业内边角料资源再利用为代表的安徽合力股份有限公司铸造中心项目、合肥丹盛包装有限公司年产300吨珍珠棉、500万平方米瓦楞纸包装纸箱生产项目，以企业间副产品资源高效利用为代表的合肥东凯新型建材有限公司加气混凝土砌块生产项目。截至2022年底，合肥经开区建设规划实施后新增构建生态工业链项目数量23个（见表2）。

表2  合肥经开区新增构建生态工业链项目清单

| 序号 | 企业名称 | 项目名称 | 项目内容 | 项目类别 | 投产时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合肥太古可口可乐材料有限公司 | 中水回收 | 建设日处理能力200吨的中水回用工程。 | 中水回用 | 2009年 |
| 2 | 安徽佳通轮胎有限公司 | 每日1000吨废水处理回用工程 | 污水处理站的水进行深化处理后达到中水回用标准，日处理能力1000吨，其中80%的水量会用于生产环节作循环水。 | 中水回用 | 2010年 |
| 3 | 安徽金源热电有限公司 | 发电余热水循环利用项目 | 利用热电厂发电余热以及循环水，加工成符合国家标准的清洁热水，通过槽运车运至浴场。 | 余热利用 | 2010年 |
| 4 | 联合利华（中国）有限公司 | 中水回用项目 | 在污水站加装中水回用装置，设计回用水量为240吨/天，用于回用生产车间和污水站污泥压滤机冲洗。 | 中水回用 | 2010年 |
| 5 | 安徽广源科技发展有限公司 | 废弃电器电子产品回收处理项目 | 获得《废弃电器电子产品处理资格证书》，是合肥市唯一一家具有废弃电器电子产品处理资质的单位，规范年处理废旧家电量110万台套。 | 静脉产业建设 | 2011年 |
| 6 | 长亨汽车饰件（合肥）有限公司 | 年产30万套汽车保险杠及内外饰件生产线项目 | 注塑回收的边角料经粉碎机粉碎至2mm左右，将此料进行回收再利用。 | 边角料再利用 | 2011年 |
| 7 | 合肥丹盛包装有限公司 | 年产300吨珍珠棉、500万平方米瓦楞纸包装纸箱生产项目 | 使用珍珠棉破碎边角料造粒，重新回用至生产环节，每年可生产再生料28吨左右。 | 边角料再利用 | 2013年 |
| 8 | 合肥市建设投资控股（集团）有限公司 | 合肥经济技术开发区污水处理厂三期工程项目 | 污泥脱水，泥饼外运至热电厂用于焚烧。 | 废物回收再利用 | 2013年 |
| 9 | 合肥长城制冷科技有限公司 | 污水处理提标改造及回用工程 | 修建中水回用站，日产中水570吨，主要用于电泳及其前处理以及铝板氧化线。 | 中水回用 | 2013年 |
| 10 | 臼井管路系统（合肥）有限公司 | 汽车及工程机械用金属钢管制造项目 | 表面处理工序中镀锌水洗废水、活性化含镍废水、钝化含铬废水分别单独收集，经活性炭过滤与离子交换处理后回用于相应的水洗工序，日回用量约为96.002吨。 | 中水回用 | 2014年 |
| 11 | 合肥铜冠国轩铜材有限公司 | 中水回用项目 | 新增一套年处理能力为1.98万吨的中水回用设备，通过超滤和反渗透结合的工艺对排放废水进行回收利用。 | 中水回用 | 2014年 |
| 12 | 合肥永升机械有限公司 | 污水处理设施升级改造工程项目 | 将污水处理站处理后的水回用于灌装清洗、车间5S、油漆线水循环、厕所用水。污水处理站采用生物接触氧化设计，处理能力25550吨/年，年实际处理量23987吨/年，中水年使用量8000吨/年。 | 中水回用 | 2014年 |
| 13 | 合肥市建设投资控股（集团）有限公司 | 合肥经济技术开发区污水处理厂一期二期提标改造工程项目 | 一二期项目处理后尾水以5万立方米/日中水回用于金源热电厂冷却用水。 | 中水回用 | 2015年 |
| 14 | 合肥海大塑胶有限公司 | 塑料制品生产改扩建项目 | 注塑不合格品和边角料经破碎后与除尘回收粉料一起回用于注塑生产环节。 | 边角料再利用 | 2015年 |
| 15 | 宝业西伟德混凝土预制件（合肥）有限公司 | 新增混凝土预制件生产能力每年20万平方米建设项目 | 混凝土运输车冲洗废水、搅拌机清洗废水、搅拌作业区地面冲洗废水，处理后全部回用于混凝土搅拌。 | 中水回用 | 2016年 |
| 16 | 联合利华（中国）有限公司－－生物燃料余热蒸汽发生器 | 生物燃料余热蒸汽发生器 | 生物质燃料主要由农作物秸秆压制而成，年生物质燃料消耗量25000吨。 | 生物燃料使用 | 2016年 |
| 17 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 新能源乘用车及核心零部件建设项目 | 冲压过程产生的冲压边角料由废料主线输送带送至废料斗集中收集。电泳废水经超滤装置处理，回收电泳漆。 | 边角料再利用 | 2017年 |
| 18 | 日立建机（中国）有限公司 | 北区扩建项目后评价 | 污水站加装中水回用装置，设计回用水量为240吨/天，用途为生产车间回用和污水站污泥压滤机冲洗。 | 中水回用 | 2017年 |
| 19 | 安徽万朗磁塑股份有限公司 | 年新增6000吨板材和150万只冰箱内胆项目 | 对破碎工序进行改造，提升粉尘收集效率、并加大对边角废料的破碎回用。 | 边角料再利用 | 2018年 |
| 20 | 巢湖城市建设投资有限公司－－合肥经济技术开发区污水处理厂四期项目 | 合肥经济技术开发区污水处理厂四期项目 | 污泥在厂内脱水后送往东方热电协同焚烧，废生物滤料交厂家回收，废包装袋和废桶由供应商回收。 | 废物回收再利用 | 2019年 |
| 21 | 日立建机（中国）有限公司 | 燃气常压热水锅炉技术升级改造项目 | 将原有锅炉拆除，变更为预热式超低氮常压热水燃气锅炉，余热回用于酸洗磷化生产线。 | 余热利用 | 2020年 |
| 22 | 安徽艾德格尔家具有限公司 | 艾德格尔家具生产加工项目 | 家具生产。 | 边角料再利用 | 2021年 |
| 23 | 合肥太古可口可乐饮料有限公司 | 年新增2亿只汽水瓶胚生产项目 | 生产汽水瓶过程中产生的废料，在企业内回收利用。 | 边角料再利用 | 2022年 |

- （七）减污降碳绿色生产

国家“3060”双碳战略确立以来，合肥经开区每年投入超过100亿元持续加大先进节能降碳降碳技术的推广应用，目前已经建成国家级绿色工厂6家、省级智能工厂24家，绿色生产特色鲜明。以合肥联宝科技为例，该企业是全球最大的笔记本电脑生产企业，平均每天排产订单超过8000笔，但其中80%都是单笔小于5台的定制化需求，产品不同，就意味着生产线要频繁地停产换线。一套智能排产系统的上马，让企业生产效率提升的同时，也大幅降低了能耗。从过去换线时间的几小时到现在的几分钟，仅智能排产这一项，联宝科技每年就可节约电耗210万度。

2022年，合肥市发改委印发《合肥市发展改革委关于下达我市重点用能单位节能量交易奖补资金计划的通知》（合发改资环〔2022〕1241号），合肥经开区累计有18家企业获得奖励，奖励金额超过96万元。

- （八）环境风险防范有力

为有效防范化解生态环境风险，生态环境分局指导区内42家核技术使用单位建立“一企一档”，强化放射源日常监管，指导辖区重点企业联合利华（合肥）有限公司开展突发环境事件应急演练。2022年，全区受理各类环境信访投诉3467件，均按时限办理办结，无生态环境事故或群体性事件。

- （九）环境管理提质增效

2022年，合肥经开区实施以排污许可证为核心的固定污染源监管制度，持续推进重点排污单位自动监控设备“三个全覆盖”，积极构建生态环境治理体系。

为落实“三线一单”分区管控和园区规划环评要求，合肥经开区积极引导产业绿色转型发展。推行“环境影响区域评估+环境标准”，简化审批流程，优化审批方式，开展环评审批及排污许可“两证合一”试点。

瞄准“3060”双碳工作目标，合肥经开区对碳排放情况进行摸底，组织编制《合肥经开区碳达峰碳中和实施路径专项报告》，对碳排放和碳汇情况现状进行测算，对碳达峰与否进行评估，分析碳达峰碳中和工作存在的挑战，提出主要目标、指标和实施路径，为园区高质量发展做出了探索。

# 三、建设中存在的问题

- （一）环保督察问题整改存在压力

针对安徽佳通轮胎有限公司气味扰民问题，合肥经开区已成立专项工作领导小组，由属地社区委上门化解矛盾，由管委会分管领导每月公开接访，组织企业参加“爱生态—睦邻企”志愿服务活动和“佳通开放日”等群众进企业参观活动，面对面解答群众疑惑，化解厂群矛盾，企业异味投诉量大幅下降。同时，推动企业异地整体搬迁，新园区在长丰下塘镇已开工。

- （二）环境质量持续改善任务较重

合肥经开区生态工业园区建设范围53平方公里，大气、水环境质量受周边区域整体环境质量影响较大。园区内部、轨道交通等基础设施建设、移动源、餐饮带来的大气环境污染，工业企业污染物无组织排放引起的异味扰民，是合肥经开区提升环境质量的重点问题。

# 四、下一阶段工作计划

- （一）扎实做好环保督察问题整改，深化整改成效

严格按照中央和省环保督察整改具体要求，对各级各类警示片、督察反馈生态环境问题，明确整改责任，确保问题按时保质完成整改。持续加大对安徽佳通轮胎有限公司生态环境监管，对环境违法行为“零容忍”，并积极配合相关部门落实企业易地搬迁工作。针对产城融合中，广大群众对油烟、噪声和异味的投诉量占比达到90%以上的客观事实，生态环境分局将聚焦共性问题，做好前置整改，除强化部门联动和创新处理处罚机制外，进一步加强执法人员能力建设，助于对企业存在的问题早发现、早解决，开展精准帮扶。

- （二）落实污染防治攻坚战年度任务，巩固初步战果

大气污染防治方面，督促存在挥发性有机物无组织排放且被信访投诉较多的单位升级改造污染防治设施，加强施工场地扬尘督察，加大对公共道路保洁洒水的频次，面向重点污染源组织开展《重污染天气“一企一策”实施方案》的制修订工作。水污染防治方面，实施水环境控制单元污染源－排污口－监测断面的全过程监管，持续推进派河流域河长制专项行动，加快完成雨污水分流整改，持续开展医疗废水治理专项整治。土壤污染防治方面，对重点监管单位开展地下水及土壤例行检测，按照《十四五危险废物规范化管理评估方案》要求开展危险废物规范化管理专项检查。以精准治污、科学治污、依法治污助力合肥经开区环境质量提升，守护人民群众生态环境获得感、幸福感、安全感。

- （三）持续加大环境监管执法力度，完善执法体系

加大对破坏生态环境等违法行为的执法监察力度，铁腕执法，严厉打击各类环境违法行为；积极调处解决环境污染纠纷和环保投诉信访案件，提升环境执法能力；完善执法机构、人员和设施建设；建设完成合经区智慧环保指挥中心，统筹各类生态环保信息系统，优化各部门生态环保工作职责分工和协调联动。

- （四）全面夯实环境保护责任，优化营商环境

严格落实“三线一单”分区管控要求，不断提升服务效能，优化审批流程；创新自贸区生态环境管理模式和制度，开展环评审批制度改革，加强事中事后监管；严格落实环境保护“党政同责、一岗双责、失职追责”制度，推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展。

五、对照考核表

园区名称：合肥经济技术开发区                填报时间：2023年6月30日

| 分类 | 序号 | 指标 | 单位 | 要求 | 是否选为 考核指标 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济发展 | 1 | 高新技术企业工业总产值 | 万元 | - | - | 19856760 |
|  |  | 园区工业总产值 | 万元 | - | - | 24640281 |
|  |  | 高新技术企业工业总产值占园区工业总产值比例 | % | ≥30 | 是 | 80.59 |
|  | 2 | 年末从业人口 | 人 | - | - | 115863 |
|  |  | 工业增加值 | 万元 | - | - | 3966696 |
|  |  | 人均工业增加值 | 万元/人 | ≥15 | 是 | 34.24 |
|  | 3 | 规划基准年工业增加值 | 万元 | - | - | 2230000 |
|  |  | 2019年工业增加值 | 万元 | - | - | 3377407 |
|  |  | 园区工业增加值三年年均增长率 | % | ≥15 | 否 | 5.51 |
|  | 4 | 资源再生利用产业增加值 | 万元 | - | - | - |
|  |  | 资源再生利用产业增加值占园区工业增加值比例 | % | ≥30 | 否 | - |
| 产业共生 | 5 | 建设规划实施后新增构建生态工业链项目数量 | 个 | ≥6 | 必选 | 23 |
|  | 6 | 工业固体废物综合利用量c | 吨 | - | - | 213993 |
|  |  | 工业固体废物总产生量c | 吨 | - | - | 230151 |
|  |  | 综合利用往年贮存量c | 吨 | - | - | 336 |
|  |  | 工业固体废物综合利用率a | % | ≥70 | 是 | 92.84 |
|  | 7 | 再生产业再生资源循环利用量 | 吨 | - | - | - |
|  |  | 再生资源收集量 | 吨 | - | - | - |
|  |  | 再生资源循环利用率b | % | ≥80 | 否 | - |
| 资源节约 | 8 | 工业用地面积 | 平方公里 | - | - | 24.26 |
|  |  | 单位工业用地面积工业增加值 | 亿元/平方公里 | ≥9 | 是 | 16.35 |
|  | 9 | 2019年工业用地面积 | 平方公里 | - | - | 23.55 |
|  |  | 单位工业用地面积工业增加值三年年均增长率 | % | ≥6 | 否 | 4.46 |
|  | 10 | 综合能耗总量 | 吨标煤 | - | - | 455724 |
|  |  | 规划基准年综合能耗总量 | 吨标煤 | - | - | 405522 |
|  |  | 综合能耗弹性系数 | — | 当园区工业增加值建设期年均增长率>0，≤0.6 | 必选 | 0.20 |
|  | 11 | 单位工业增加值综合能耗a | 吨标煤/万元 | ≤0.5 | 是 | 0.11 |
|  | 12 | 可再生能源使用量 | 吨标煤 | - | - | 41685 |
|  |  | 可再生能源使用比例 | % | ≥9 | 否 | 9.15 |
|  | 13 | 新鲜水资源消耗量c | 万立方米 | - | - | 1331.28 |
|  |  | 规划基准年新鲜水资源消耗量 | 万立方米 | - | - | 1094.86 |
|  |  | 新鲜水耗弹性系数 | — | 当园区工业增加值建设期年均增长率>0，≤0.55 | 必选 | 0.33 |
|  | 14 | 单位工业增加值新鲜水耗a | 立方米/万元 | ≤8 | 是 | 3.36 |
|  | 15 | 工业重复用水量 | 立方米 | - | - | 141011079 |
|  |  | 工业用水重复利用率 | % | ≥75 | 否 | 91.37 |
|  | 16 | 园区再生水（中水）回用量 | 万吨 | - | - | 1222 |
|  |  | 园区污水处理厂排放总量 | 万吨 | - | - | 11097 |
|  |  | 再生水（中水）回用率 | % | 缺水城市达到20%以上 | 否 | 11 |
|  |  |  |  | 京津冀区域达到30%以上 |  |  |
|  |  |  |  | 其他地区达到10%以上 |  |  |
| 环境保护 | 17 | 工业园区重点污染源稳定排放达标情况 | % | 达标 | 必选 | 达标 |
|  | 18 | 工业园区国家重点污染物排放总量控制指标及地方特征污染物排放总量控制指标完成情况 | — | 全部完成 | 必选 | 全部完成 |
|  | 19 | 工业园区内企事业单位发生特别重大、重大突发环境事件数量 | — | 0 | 必选 | 0 |
|  | 20 | 环境管理能力完善度 | % | 100 | 必选 | 100 |
|  | 21 | 工业园区重点企业清洁生产审核实施率 | % | 100 | 必选 | 100 |
|  | 22 | 污水集中处理设施 | — | 具备 | 必选 | 具备 |
|  | 23 | 园区环境风险防控体系建设完善度 | % | 100 | 必选 | 100 |
|  | 24 | 工业固体废物（含危险废物）处置利用率 | - | 100 | 必选 | 100 |
|  | 25 | COD排放量c | 吨 | - | - | 125.55 |
|  |  | 氨氮排放量c | 吨 | - | - | 3.28 |
|  |  | SO2排放量c | 吨 | - | - | 11.85 |
|  |  | 氮氧化物排放量c | 吨 | - | - | 129.31 |
|  |  | 规划基准年COD排放量 | 吨 | - | - | 149.62 |
|  |  | 规划基准年氨氮排放量 | 吨 | - | - | 5.27 |
|  |  | 规划基准年SO2排放量 | 吨 | - | - | 759.82 |
|  |  | 规划基准年氮氧化物排放量 | 吨 | - | - | 1140.34 |
|  |  | 主要污染物排放弹性系数 | — | 当园区工业增加值建设期年均增长率>0，≤0.3 | 必选 | -2.63 |
|  | 26 | 二氧化碳排放量 | 吨 | - | - | 2015942 |
|  |  | 规划基准年二氧化碳排放量 | 吨 | - | - | 1718978 |
|  |  | 单位工业增加值二氧化碳排放量年均削减率a | % | ≥3 | 必选 | 3.15 |
|  | 27 | 废水排放量c | 吨 | - | - | 7851051 |
|  |  | 单位工业增加值废水排放量a | 吨/万元 | ≤7 | 是 | 1.98 |
|  | 28 | 固废产生量c | 吨 | - | - | 230151 |
|  |  | 单位工业增加值固废产生量a | 吨/万元 | ≤0.1 | 否 | 0.06 |
|  | 29 | 绿化覆盖率 | % | ≥15 | 必选 | 46 |
| 信息公开 | 30 | 重点企业环境信息公开率 | % | 100 | 必选 | 100 |
|  | 31 | 生态工业信息平台完善程度 | % | 100 | 必选 | 100 |
|  | 32 | 生态工业主题宣传活动 | 次/年 | ≥2 | 必选 | 4 |

注：a.园区中某一工业行业产值占园区工业总产值比例大于70%时，该指标的指标值为达到该行业清洁生产评价指标体系一级水平或公认国际先进水平。

b.“指标4”无法达标的园区不能选择此项指标作为考核指标。

c.本表格数据依据2023年6月30日前核发的环统数据填写。